RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EXTENSIONISTA

RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EXTENSIONISTA

- Instituição: Universidade Evangélica de Goiás - UniEVANGÉLICA

- Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

- Disciplina: Programação Básica Aplicada

- Semestre: 1º

- Polo: Anápolis-GO

- Professora: Natasha Sophie Pereira

- Aluno: Fernando Bento da Silva

- Instituição parceira: Escola Municipal Desembargador Air Borges

Sumário

1.	Controle de Versões do Documento	5

2.	Identificação do Projeto	6

3.	Caracterização da Instituição	7

4.	Diagnóstico da Demanda	8

5.	Infraestrutura Tecnológica da Instituição	9

6.	Levantamento de Requisitos	10

6.1	Stakeholders	10

6.2	Requisitos Funcionais	10

6.3	Requisitos Não Funcionais	10

6.4	Restrições Técnicas	10

7.	Proposta de Solução	11

8.	Gestão do Backlog do Projeto (Kanban – Trello)	13

8.1	Print Quadro Trello	13

8.2	Print de um Card	13

9.	Arquitetura da Solução	14

10.	Repositório do Projeto (Git)	15

10.1	Histórico de Commits	15

11.	Planejamento das Sprints	16

12.	Registro das Sprints	17

12.1	Sprint 01	17

12.1.1.	Objetivo da Sprint	17

12.1.2.	Funcionalidades implementadas	17

12.1.3.	Commits relevantes	17

12.1.4.	Evidências	17

12.1.5.	Problemas encontrados	17

12.1.6.	Ajustes realizados	17

12.1.7.	Retrospectiva da Sprint	17

12.2	Sprint 02	18

12.2.1.	Objetivo da Sprint	18

12.2.2.	Funcionalidades implementadas	18

12.2.3.	Commits relevantes	18

12.2.4.	Evidências	18

12.2.5.	Problemas encontrados	18

12.2.6.	Ajustes realizados	18

12.2.7.	Retrospectiva da Sprint	18

12.3	Sprint 03	19

12.3.1.	Objetivo da Sprint	19

12.3.2.	Funcionalidades implementadas	19

12.3.3.	Commits relevantes	19

12.3.4.	Evidências	19

12.3.5.	Problemas encontrados	19

12.3.6.	Ajustes realizados	19

12.3.7.	Retrospectiva da Sprint	20

12.4	Sprint 04	20

12.4.1.	Objetivo da Sprint	20

12.4.2.	Funcionalidades implementadas	20

12.4.3.	Commits relevantes	20

12.4.4.	Evidências	20

12.4.5.	Problemas encontrados	20

12.4.6.	Ajustes realizados	21

12.4.7.	Retrospectiva da Sprint	21

13.	MVP Desenvolvido	22

14.	Entrega do MVP	23

14.1	Implantação do Sistema	23

14.2	Evidências da Entrega Presencial	23

14.3	Relato da Instituição	23

15.	Impacto Social	24

16.	Reflexão Crítica	25

17.	Próximos Passos	26

18.	Apêndices	27

Quadro de Autoavaliação do Projeto	27

Video de Apresentação do Pitch	28

# Controle de Versões do Documento

| VERSÃO | DATA | AUTOR(ES) | DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 12/02/2026 | Fernando B. Silva | Estudo preliminar na instituição |

# Identificação do Projeto

- Disciplina: Programação Básica Aplicada

- Semestre: 1º

- Professora: Natasha Sophie Pereira

- Polo: Anápolis-GO

- Aluno: Fernando Bento da Silva

- Instituição parceira: Escola Municipal Desembargador Air Borges

- Responsável institucional: Alcione Maria dos Reis

- Nome do Projeto: Educa+

# Caracterização da Instituição

Escola Municipal Desembargador Air Borges

É uma instituição educacional que oferece educação básica (ensino fundamental, do 1º ao 5º ano) e servindo como um ponto de referência para o desenvolvimento educacional de crianças e jovens da região norte da cidade. Também reconhecida por integrar a família e a comunidade no processo de aprendizagem.

Conta com ações de integração comunitária: projetos de leitura, escrita e um currículo escolar padrão no desenvolvimento pedagógico.

.

.

# Diagnóstico da Demanda

Durante a visita técnica, observou-se que alunos em fase de alfabetização inicial encontram obstáculos para compor palavras utilizando materiais impressos tradicionais. Tal limitação no método de ensino atual pode resultar em:

- Limitação no estímulo cognitivo: o método é pouco dinâmico e não favorece diferentes estilos de aprendizagem (visual, auditivo, cinestésico).

- Baixa motivação: por ser repetitivo e pouco interativo, pode desmotivar as crianças, que tendem a se engajar mais com recursos lúdicos e tecnológicos.

- Fragilidade do material: o papel recortado se perde, rasga ou mistura facilmente, dificultando a continuidade das atividades. E também impresso apenas um lado, dificultando a identificação das sílabas.

- Pouca contextualização: formar palavras isoladas não garante compreensão de frases ou textos, o que atrasa o desenvolvimento da leitura significativa.

# Infraestrutura Tecnológica da Instituição

| RECURSO | DISPONÍVEL | OBSERVAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| COMPUTADORES | 6 |  |
| INTERNET | Sim |  |
| SERVIDOR | Não |  |
| SMARTPHONE | Sim |  |
| OUTROS |  |  |

# Levantamento de Requisitos

## Stakeholders

| STAKEHOLDER INTERNO | PAPEL |
| --- | --- |
| Alcione Maria dos Reis | Gestora educacional |
| Yone | Professora do 1º ano |

| STAKEHOLDER EXTERNO | PAPEL |
| --- | --- |
| Vandilza Klagenberg Pereira | Mãe de aluno |
| Rhayane Nunes | Mãe de aluno |

## Requisitos Funcionais

| ID | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
| RF1 | Sorteio: O sistema deve selecionar aleatoriamente uma palavra de um banco de dados contendo 20 palavras dissílabas |
| RF2 | Embaralhamento: O sistema deve decompor a palavra sorteada em sílabas e exibi-las de forma embaralhada na interface para o aluno |
| RF3 | Interação: O sistema deve permitir que o aluno clique nas sílabas na ordem que ele acredita ser a correta para formar a palavra |
| RF4 | Validação: O sistema deve verificar em tempo real se a sequência de sílabas selecionada pelo aluno corresponde à palavra origina |
| RF5 | Feedback de acerto: Ao acertar, o sistema deve exibir uma mensagem motivacional (ex: "Parabéns!") e uma recompensa visual ou sonora |
| RF6 | Feedback de erro: Caso a ordem esteja incorreta, o sistema deve emitir um alerta de erro e permitir que o aluno tente novamente |

## Requisitos Não Funcionais

| ID | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
| RNF1 | Usabilidade: A interface deve possuir botões grandes e ícones intuitivos, adequados para crianças de 6 a 7 anos |
| RNF2 | Desempenho: O tempo de resposta entre o clique do aluno e a validação do sistema deve ser rápido. Disponibilizar o sistema |
| RNF3 | Compatibilidade: O sistema deve ser responsivo, funcionando corretamente em desktops do laboratório da escola e smartphones dos pais (navegadores Chrome e Firefox |

## Restrições Técnicas

- Ferramentas de desenvolvimento: o desenvolvimento deve se limitar ao uso de tecnologias web básicas (ex: HTML5, Figma ou Python)

- Hospedagem: o software será hospedado em plataformas de custo zero (ex: GitHub)

- Design: o design de início terá uma interface simples e uma arquitetura básica, sabendo que, será criado por um desenvolvedor iniciante

# Proposta de Solução

O projeto consiste no desenvolvimento de uma aplicação web interativa voltada a mitigar as dificuldades de síntese silábica identificadas em alunos do 1º ano do Ensino Fundamental. O software atua como uma ponte entre o método acadêmico convencional e o engajamento digital.

1. Objetivo do Sistema

O objetivo principal é facilitar o processo de alfabetização inicial, permitindo que os alunos pratiquem a junção de sílabas para a formação de palavras de forma autônoma e dinâmica. O sistema busca complementar ou substituir a estática das letras de papel por uma interface multisensorial (visual ou sonora), acelerando a consolidação da consciência fonológica e aumentando o interesse dos estudantes pelas atividades escolares.

2. Público Usuário

- Usuários Primários: Alunos do 1º ano do Ensino Fundamental (faixa etária de 6 a 7 anos) em fase de alfabetização.

- Usuários Secundários: Professores e pais, que utilizarão a ferramenta como suporte pedagógico

3. Principais Funcionalidades

- Laboratório de Sílabas: Interface inicial básica, onde o aluno poderá fazer as junções de sílabas para formar palavras.

- Painel de Progresso Simples: Registro do desempenho do aluno.

4. Escopo do MVP

- Interface Principal: Uma tela de contendo um banco de 20 palavras dissílabas (Consoante + Vogal) fundamentais para o estágio inicial da alfabetização.

- Mecânica de Validação: Lógica de programação que verifica se a ordem das sílabas está correta e exibe uma recompensa,  exemplo: imagem, som ou texto (como uma frase motivacional – Parabéns, Ótimo, Boa!).

- Compatibilidade Web: Funcionamento garantido em navegadores Google Chrome e Firefox para execução nos computadores da escola e nos celulares dos pais dos alunos.

# Gestão do Backlog do Projeto (Kanban – Trello)

- Link do Trello: https://trello.com/b/K6viFtLa/projeto-extensionista-educa

- Data de criação: 12/04/2026

- Membros do Trello: Fernando Bento da Silva

## Print Quadro Trello

## Print de um Card

# Arquitetura da Solução

Fluxograma da Solução

- Início

- Exibir opções de textos.

- Exibir sílabas embaralhadas (ex: LA, BO).

- Ação do Aluno: O aluno ordena as sílabas.

- Decisão: A ordem está correta?

  - Sim: Exibir mensagem de parabéns + texto de acerto.

  - Não: Tentar novamente ou exibir dica.

- Próxima fase ou Fim.

# Repositório do Projeto (Git)

- Link do repositório: https://github.com/FernandoFBS/Educa-

- Plataforma (GitHub / GitLab): GitHub

- Data de criação: 12/04/2026

- Membros do repositório: Fernando Bento da Silva

## Histórico de Commits

https://github.com/FernandoFBS/Educa-

# Planejamento das Sprints

| SPRINT | PERÍODO | OBJETIVO |
| --- | --- | --- |
| Sprint 01 | 13/04/2026 a 19/04/2026 | Relatório inicial e levantamento de requisitos |
| Sprint 02 |  |  |
| Sprint 03 |  |  |
| Sprint 04 |  |  |
| ... |  |  |

# Registro das Sprints

## Sprint 01

(Esta seção deve ser repetida para cada sprint)

### Objetivo da Sprint

### Funcionalidades implementadas

### Commits relevantes

### Evidências

Inserir:

- prints do sistema

- prints do Trello

- prints do Git

### Problemas encontrados

### Ajustes realizados

### Retrospectiva da Sprint

#### O que funcionou bem

#### O que pode melhorar

#### Ações para a próxima sprint

## Sprint 02

(Esta seção deve ser repetida para cada sprint)

### Objetivo da Sprint

### Funcionalidades implementadas

### Commits relevantes

### Evidências

Inserir:

- prints do sistema

- prints do Trello

- prints do Git

### Problemas encontrados

### Ajustes realizados

### Retrospectiva da Sprint

#### O que funcionou bem

#### O que pode melhorar

#### Ações para a próxima sprint

## Sprint 03

(Esta seção deve ser repetida para cada sprint)

### Objetivo da Sprint

### Funcionalidades implementadas

### Commits relevantes

### Evidências

Inserir:

- prints do sistema

- prints do Trello

- prints do Git

### Problemas encontrados

### Ajustes realizados

### Retrospectiva da Sprint

#### O que funcionou bem

#### O que pode melhorar

#### Ações para a próxima sprint

## Sprint 04

(Esta seção deve ser repetida para cada sprint)

### Objetivo da Sprint

### Funcionalidades implementadas

### Commits relevantes

### Evidências

Inserir:

- prints do sistema

- prints do Trello

- prints do Git

### Problemas encontrados

### Ajustes realizados

### Retrospectiva da Sprint

#### O que funcionou bem

#### O que pode melhorar

#### Ações para a próxima sprint

# MVP Desenvolvido

Orientação ao estudante

Descreva o Produto Mínimo Viável desenvolvido.

- funcionalidades entregues

- tecnologias utilizadas

- limitações do MVP

*Essas orientações devem ser removidas no envio do documento.

# Entrega do MVP

## Implantação do Sistema

| SITUAÇÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- |
| Sistema implantado |  |  |
| Sistema entregue, mas não implantado |  |  |

Orientação ao estudante

Abaixo da tabela, caso o sistema tenha sido implantado, relatar como aconteceu a implantação. Caso não tenha sido implantado, justificar o motivo.

## Evidências da Entrega Presencial

Inserir:

- fotos da apresentação

- fotos da entrega do sistema

## Relato da Instituição

Inserir depoimento do responsável institucional.

*Todas as orientações devem ser removidas no envio do documento.

# Impacto Social

Orientação ao estudante

Descreva como a solução contribui para a instituição.

- melhorias nos processos

- benefícios para usuários

- mudanças geradas pelo sistema

*Essas orientações devem ser removidas no envio do documento.

# Reflexão Crítica

Relato do aprendizado do estudante.

- aprendizados técnicos

- desafios enfrentados

- experiências vivenciadas na instituição

*Essas orientações devem ser removidas no envio do documento.

# Próximos Passos

Descreva possíveis evoluções futuras do sistema.

Exemplos:

- novas funcionalidades

- melhorias técnicas

- expansão do sistema

*Essas orientações devem ser removidas no envio do documento.

# Apêndices

## Quadro de Autoavaliação do Projeto

O preenchimento deste quadro é obrigatório. A ausência de itens obrigatórios poderá resultar na aplicação de penalidades conforme a rubrica de avaliação da disciplina.

| ITEM DE VERIFICAÇÃO | CONCLUÍDO (SIM/NÃO) | EVIDÊNCIA (LINK OU DESCRIÇÃO) | PÁGINA DO RELATÓRIO | OBSERVAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Controle de versões do relatório preenchido |  |  |  |  |
| Identificação completa do projeto |  |  |  |  |
| Caracterização da instituição parceira |  |  |  |  |
| Diagnóstico da demanda realizado |  |  |  |  |
| Levantamento da infraestrutura tecnológica |  |  |  |  |
| Identificação dos stakeholders |  |  |  |  |
| Requisitos funcionais definidos |  |  |  |  |
| Requisitos não funcionais definidos |  |  |  |  |
| Proposta de solução apresentada |  |  |  |  |
| Escopo do MVP definido |  |  |  |  |
| Backlog organizado em ferramenta Kanban (ex.: Trello) |  |  |  |  |
| Prints do quadro Kanban incluídos |  |  |  |  |
| Estrutura dos cards documentada |  |  |  |  |
| Arquitetura da solução documentada |  |  |  |  |
| Diagramas ou artefatos técnicos incluídos |  |  |  |  |
| Repositório Git criado |  |  |  |  |
| Link do repositório informado |  |  |  |  |
| Histórico de commits registrado |  |  |  |  |
| Prints do histórico de commits incluídos |  |  |  |  |
| Planejamento das sprints definido |  |  |  |  |
| Registro das sprints realizado |  |  |  |  |
| Evidências das sprints incluídas |  |  |  |  |
| Retrospectiva das sprints registrada |  |  |  |  |
| MVP desenvolvido |  |  |  |  |
| Prints do sistema incluídos |  |  |  |  |
| Entrega do sistema à instituição realizada |  |  |  |  |
| Termo de entrega do MVP preenchido |  |  |  |  |
| Termo de entrega assinado pela instituição |  |  |  |  |
| Evidências da entrega presencial incluídas |  |  |  |  |
| Impacto social descrito |  |  |  |  |
| Reflexão crítica do estudante elaborada |  |  |  |  |
| Próximos passos definidos |  |  |  |  |
| Apêndices incluídos (diagramas, wireframes etc.) |  |  |  |  |

## Video de Apresentação do Pitch

Link do Drive de acesso ao vídeo:

Estrutura sugerida do vídeo

Para facilitar a organização da apresentação, recomenda-se que o vídeo siga a seguinte estrutura:

1. Apresentação do projeto

- identificação do estudante ou da equipe

- nome do projeto ou do sistema desenvolvido

- disciplina e semestre

2. Contexto e problema identificado

- breve apresentação da instituição atendida

- descrição do problema ou demanda identificada

3. Proposta de solução

- objetivo do sistema desenvolvido

- principais funcionalidades da solução

4. Desenvolvimento do projeto

- tecnologias utilizadas

- metodologia de desenvolvimento (sprints, backlog, Git etc.)

5. Demonstração do software

- apresentação do sistema funcionando

- demonstração das principais funcionalidades

6. Impacto social

- benefícios da solução para a instituição

- melhorias esperadas ou observadas

7. Reflexão crítica

- aprendizados adquiridos durante o projeto

- desafios enfrentados no desenvolvimento

8. Próximos passos

- melhorias futuras do sistema

- funcionalidades que podem ser adicionadas

Forma de entrega do vídeo

O vídeo deve ser disponibilizado em um drive externo, como Google Drive ou OneDrive.

Recomendações para o vídeo

Para garantir a qualidade da apresentação, recomenda-se:

- gravar o vídeo em ambiente silencioso

- falar de forma clara e objetiva

- demonstrar o funcionamento real do sistema

- evitar leituras diretas do relatório

- organizar previamente a apresentação

Preencha o quadro de Autoavaliação indicando se cada item foi concluído e onde a evidência pode ser encontrada.

Adicione o link do Drive pessoal onde você salvou o vídeo no formato de Pitch, com até 10 minutos de duração, para que o professor possa acessar a gravação e avaliar seu projeto.

Além do Quadro de Autoavaliação e do Vídeo de Apresentação do Pitch, nos Apêndices você pode inserir outras produções próprias do aluno:

- diagramas

- wireframes

- fluxos de navegação

- pseudocódigo

- capturas de tela adicionais

*Essas orientações devem ser removidas no envio do documento.